PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 10]

| Họ và tên | Lê Văn Gia Huy | Mã sinh viên | B25DTCN290 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT02 | Mã đề | 10 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De10.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành trạm sạc | Tạo và phân công phiếu sự cố | US-01 | Là nhân viên bảo trì tôi muốn hệ thốngtạo, phân công phiếu sự cố để có thể biết được trạm sạc có sự cố cần bảo trì |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau xử lý sự cố | US-02 | Là nhân viên bảo trì tôi muốn tôi muốn tôi hệ thống tự động cập nhật điểm đánh giá sau xử lý sự cố để xem lỗi đã được khắc phục chưa |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Do US-X có quá nhiều chức năng |
| Testable | Câu “để làm việc tốt hơn” không đưa ra được tiêu chí cụ thể khi thực hiện các chức năng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên bảo trì tôi muốn hệ thống phân công phiếu sự cố và theo dõi trạng thái trụ sạc theo thời gian thực đề có thể biết được trạm sạc có sự cố cần bảo trì và có thể sử lý lỗi nhanh hơn |
| US-X2 | Là nhân viên bảo trì tôi muốn hệ thống tự dộng chấm điểm đánh giá để có thể khác phục trọng những lần bảo trì hiện tại cũng như sau này |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Vì đây là một chức năng cốt lõi mà hệ thống đang tập trung vào |
| US-02 | Should | Nên có vì có thể giúp cho nhân viên bảo trì có thể biết được những gì cần lưu ý để sửa có phương án thay thế là có thể gọi điện trực tiếp để phản ánh |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên đã đăng nhập phiếu sự cố được phân công cho nhân viên đó | Nhân viên đó mở phiếu sự cố | Hệ thống hiển thị chi tiết tất cả thông tin về sự cố |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị phiếu sự cố SU-001 đã bị hủy và nút quauy lại |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho từng US cuh thể DoD áp dụng cho tất cả US

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 |  |  |
| US-02 |  |  |

Planning Poker (thẻ 1, 2, 2, 2, 2, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Cần hỏi ý kiến 2 người chọn thẻ 1 và 8 lý do tại sao lại chọn số đấy và phân tích lý do xem bao nhiêu là hợp lý để đi đến phương án cuối

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 15 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 14, lý tưởng: 9.6, chênh lệch: 4.4 Kết luận: đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Vào 2 ngày cuối team làm nhanh để hoàn thành có thể có rủi ro hệ thống có vấn dề do chưa được làm kỹ |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev trình diễn sản phẩm và chức năng | Product Owner | Scrum master điều phối cuộc họp | Stakehoders dung thử góp ý |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO lắng nghe và ghi nhận ý kiến của Stakehoders vào PB để xem xét sắp xếp đọ ưu tiên